ZARZADZENIE NR 49/2012

BURMISTRZA BIAŁEGO BORU

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z wystąpieniem pokontrolnym nr CFE.2.7221-36/10.PN z dnia 27 kwietnia 2012 r. (data wpływu 
do kancelarii Urzędu Miejskiego 02.05.2012 r.) Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji i rozliczenia projektu pn. „przebudowa dróg w miejscowości Drzonowo wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą – droga gminna (działka nr 81/2, 93, 95, 97/17, 97/2, 430, 431 obręb Drzonowo) wraz z poszerzeniem i poprawą bezpieczeństwa otoczenia drogi powiatowej nr 0431Z”

p o l e c a m:

§ 1. Wykonać stwierdzone w czasie kontroli uchybienia i nieprawidłowości polegające na:

- Opracowaniu i zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu w miejscowości Drzonowo.

- Doprowadzeniu do zgodności wykonanego chodnika z przepisami rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Egzekwowaniu prawidłowości wypełniania dziennika budowy, stosownie 
do obowiązujących przepisów prawa.

- Przystępowania do użytkowania obiektów po spełnieniu warunków określonych 
w decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze szczególnym zwracaniem uwagi na zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

- Przeanalizowanie i ewentualną modyfikację zastosowanych rozwiązań projektowych dla barierki i oznakowania wyspy przystankowej w Drzonowie.

§ 2. Zobowiązuję Referatu Kierownika Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych do przedstawienia pisemnej odpowiedzi na wymienione wyżej zalecenia 
do dnia 25.05.2012 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białego Boru

(-) Franciszek Lech Kwaśniewski