Załącznik nr 2 – Projekt umowy

RIZP.271.6.2026.DO

UMOWA NR _____/2026

zawarta w dniu ………………………. 2026 r.  w Białym Borze, pomiędzy:

Gminą Biały Bór

z siedzibą: 78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10

NIP 673-177-58-13, Regon 330920601

reprezentowaną przez:

Pawła Stanisława Mikołajewskiego – Burmistrza Białego Boru

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą

………………………………………………………..

z siedzibą: ……………………………………………………

NIP …………………………, REGON …………………….

reprezentowaną przez:

………………………………… - …………………………….

zwaną dalej Jednostką Projektowania

w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego i dokonania wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego, dla usługi projektowej pn.:

Budowa hali magazynowej, zaplecza sanitarno-logistycznego 
i zagospodarowania terenu przyległego

w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania i dostarczenia dokumentację określoną w § 2 związaną z budową hali magazynowej, budynku biurowego oraz dwóch budynków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową urządzeń budowlanych na dz. nr 6 obr. 08 Biały Bór.

§ 2

      - Jednostka projektowania wykona następującą dokumentację:

- Koncepcję budowy hali magazynowej, budynku biurowego oraz dwóch budynków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową urządzeń budowlanych na dz. nr 6 obr. 08 Biały Bór, które zostaną wykonane 
w części opisowej i części rysunkowej w wersji papierowej (3 egzemplarze, 3 płyty CD w zapisie pdf.) oraz wersji edytowalnej (3 płyty CD).

Wykonawca przygotuje koncepcję obejmującą:

- układ funkcjonalny budynków,

- rozmieszczenie wyposażenia sanitarnego i mebli,

- propozycję rozwiązań materiałowych,

- koncepcję dostosowania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami,

- wstępny szacunek zakresu robót i możliwych kolizji technicznych.

Zamawiający dokona oceny i akceptacji, która będzie podstawą dalszych prac.

Koncepcja musi ponadto spełniać wymagania dotyczące:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska w zakresie materiałów oraz wyposażenia,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- wytycznymi określonymi przez Zamawiającego:

  - hala o wymiarach około 15x45 m i wysokości ściany około 5 m, w konstrukcji stalowej, pokryta płytami warstwowymi, służąca do przechowywania zasobów niezbędnych dla obrony cywilnej w tym sprzętu ratowniczego, żywności, wody oraz środków medycznych,

  - budynek biurowy w postaci budynku kontenerowego,

  - dwa budynki sanitarne w postaci budynków kontenerowych – jeden z toaletami, drugi z prysznicami,

  - utwardzenie terenu,

  - ogrodzenie terenu,

  - oświetlenie terenu,

  - przyłącza wod.-kan. oraz energetyczne.

Wykonawca na podstawie koncepcji wykona:

Przedmiar robót (szacunkowy)

- wyszczególnienie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,

- zestawienia materiałów i elementów.

Kosztorys inwestorski (szacunkowy)

- sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i KNR,

- zawierający koszt wykonania całości robót.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

- dla branży budowlanej,

- dla branży sanitarnej,

- dla branży elektrycznej.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

Na podstawie zaakceptowanej koncepcji Wykonawca opracuje PFU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie PFU. PFU musi zawierać w szczególności:

Opis ogólny inwestycji

- cel zamówienia,

- charakterystyka istniejących pomieszczeń,

- parametry techniczne budynku,

- zakres projektowanej przebudowy.

Opis wymagań Zamawiającego

- wymagania funkcjonalno-użytkowe,

- rozwiązania architektoniczne,

- dostosowanie pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami (zgodne z Warunkami Techn.),

- wymagania BHP i PPOŻ,

- wymagania w zakresie wykończeń i trwałości materiałów,

- wytyczne dla instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

- opis robót budowlanych,

- standard wykonania prac,

- technologia realizacji,

- warunki organizacyjne.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację w wersji:

- papierowej (min. 3 egzemplarze),

- elektronicznej (PDF + edytowalne pliki DWG/DOC).

- Dodatkowe egzemplarze dokumentacji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Jednostka projektowania wykona na żądanie Zamawiającego 
za dodatkową opłatą.

§ 3

- Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania dokumentacji zgodnie z zaleceniem i założeniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z normami 
i normowanymi rysunkami oraz będzie wykonana tak, aby zgodnie z dostarczoną dokumentacją Zamawiający mógł zrealizować inwestycję w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

- Przedmiot umowy będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 4

- Jednostka Projektowania zobowiązuje się do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania dokumentacji projektowej, w tym dokonania wizji lokalnej w terenie jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Jednostka Projektowania zobowiązuje się do wykonania następujących elementów zadania w terminie:

- do 11.09.2026 r. - Wykonanie koncepcji budowy hali magazynowej, budynku biurowego oraz dwóch budynków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową urządzeń budowlanych,

- do 30.11.2026 r. - sporządzenie i dostarczenie dla Zamawiającego pozostałych dokumentów.

§ 5

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawdzania poszczególnych faz dokumentacji w siedzibie Jednostki Projektowania przed terminem jej ukończenia, która zobowiązuje się udostępnić opracowywaną dokumentację do sprawdzenia także w siedzibach podwykonawców.

- Po uzgodnieniu przez strony umowy treści uwag przekazanych w trybie określonym w niniejszym paragrafie, Jednostka Projektowania zobowiązana jest do ich wprowadzenia lub ustosunkowania się do nich w terminie 7 dni.

- Uwagi wynikające ze zmian zakresu lub zmian założeń projektowych, skutkować będą sporządzeniem aneksu do umowy.

- Po wprowadzeniu zmian wynikających z uwag lub rozszerzenia zakresu umowy Jednostka Projektowania zakończy opracowanie poszczególnych faz dokumentacji 
i przekaże ją Zamawiającemu.

- Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jest Protokół zdawczo–odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne za przekazaną Zamawiającemu dokumentację.

§ 6

- Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot umowy na kwotę:

- Za czynności, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.1:

netto: ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………. 00/100)

podatek VAT: ……….…… zł (słownie: ……………………………………………. 00/100)

brutto: …………………….zł (słownie: ………………………………………………. 00/100)

- Za czynności, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.2:

netto: ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………. 00/100)

podatek VAT: ……….…… zł (słownie: ……………………………………………. 00/100)

brutto: …………………….zł (słownie: ………………………………………………. 00/100)

- Zamawiający upoważnia Jednostkę Projektowania do wystawiania 
i przekazywania faktur bez podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.

§ 7

Strony ustalają, że za zgodą Stron można dokonać zmiany umowy w zakresie terminu, 
a także wynagrodzenia, jeżeli:

- Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy,

- w trakcie wykonywania umowy zmienią się w sposób istotny dla przedmiotu umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy,

- wystąpią inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy.

§ 8

- Jednostka Projektowania wystawi faktury zgodnie z cenami umownymi.

- Zamawiający przekaże wynagrodzenie za wykonane prace na konto Jednostki Projektowania będące jej własnością wskazane w fakturach, w terminie do 30 dni 
od daty wystawienia faktury, jednak nie później niż do dnia 23.12.2026 r.

§ 9

- Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 
za które odpowiada Jednostka Projektowania w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za prace, od wykonania, których Zamawiający odstąpi,

- opóźnienia w wykonaniu dokumentacji zgodnie z § 1 niniejszej umowy 
w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wad, w wysokości 0,5% wartości dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia obustronnie uzgodnionego terminu na usunięcie wad.

- Wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywać poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Jednostki Projektowania, Jednostka Projektowania zrzeka się autorskich praw majątkowych, a Zamawiający zleci dokończenie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy z zachowaniem przez niego postanowień ustawy „Prawo autorskie”, w zakresie zależnych praw autorskich.

§ 10

- Jednostka Projektowania oświadcza, że przenosi, na podstawie niniejszej umowy, na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe z prawem dalszego przenoszenia tych praw w zakresie:

- jednorazowego wykorzystania (realizacji) otrzymanej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji projektowej,

- zwielokrotnienia dowolną techniką,

- publikacji i reklamy,

- wprowadzenia do pamięci komputera.

- Przeniesienie praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy i dotyczy poszczególnych faz 
i elementów dokumentacji.

§ 11

- Jednostka Projektowa może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, innej Jednostce Projektowania (podwykonawcy), za której działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania Podwykonawców jak za własne 
i z tego tytułu ponosi również odpowiedzialność.

§ 12

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza:

-  ……………………………….,  tel. ………………………………,

e-mail: ………………………….@...........................................

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie obowiązków umownych będzie:

-  Dawid Olejnik,  tel. 943739002  wew. 205,

e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl

- Osoby wymienione w p. 1 i 2 nie mają prawa samodzielnie zmienić postanowień umowy.

§ 13

Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

Zamawiający zobowiązuje się do ścisłego współdziałania z Jednostką Projektowania we wszystkich czynnościach przed organami administracji.

§ 14

- Odpowiedzialność Jednostki Projektowania za wady dokumentacji wygasa 
z upływem 2 lat od przekazania jej Użytkownikowi.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego Jednostce Projektowania wad dokumentacji Strony niezwłocznie, w terminie 3 dni ustalą zakres wad oraz terminy ich usunięcia.

§15

- W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie (polisę) od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca ponosi również odpowiedzialność względem Zamawiającego 
za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników sprawujących samodzielne funkcje techniczne.

§ 16

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim, przepisy o wynalazczości oraz Prawa Budowlanego.

      - Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

      - W sprawach spornych Strony poddadzą się orzecznictwu Sądu Powszechnego.

§ 17

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 18

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
z których jeden przeznaczony jest dla Jednostki projektowania i jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający:				  	        Wykonawca

Umowę przygotował i sprawdził 
pod względem merytorycznym:

Kontrasygnata Skarbnika: