Załącznik nr 2 – Projekt umowy
RIZP.271.6.2026.DO

UMOWA NR _____/2026

zawarta w dniu ………………………. 2026 r.  w Białym Borze, pomiędzy:

Gminą Biały Bór
z siedzibą: 78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10
NIP 673-177-58-13, Regon 330920601
reprezentowaną przez:
Pawła Stanisława Mikołajewskiego – Burmistrza Białego Boru
zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą

……………………………………………………….. 
z siedzibą: ……………………………………………………
NIP …………………………, REGON …………………….
reprezentowaną przez:
………………………………… - …………………………….
zwaną dalej Jednostką Projektowania
w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego i dokonania wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego, dla usługi projektowej pn.:
Budowa hali magazynowej, zaplecza sanitarno-logistycznego 
i zagospodarowania terenu przyległego
w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026
została zawarta umowa następującej treści: 
§ 1
Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowania przyjmuje do wykonania i dostarczenia dokumentację określoną w § 2 związaną z budową hali magazynowej, budynku biurowego oraz dwóch budynków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową urządzeń budowlanych na dz. nr 6 obr. 08 Biały Bór. 
§ 2
1. Jednostka projektowania wykona następującą dokumentację:
1.1 Koncepcję budowy hali magazynowej, budynku biurowego oraz dwóch budynków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową urządzeń budowlanych na dz. nr 6 obr. 08 Biały Bór, które zostaną wykonane 
w części opisowej i części rysunkowej w wersji papierowej (3 egzemplarze, 3 płyty CD w zapisie pdf.) oraz wersji edytowalnej (3 płyty CD).
Wykonawca przygotuje koncepcję obejmującą:
a) układ funkcjonalny budynków,
b) rozmieszczenie wyposażenia sanitarnego i mebli,
c) propozycję rozwiązań materiałowych,
d) koncepcję dostosowania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami,
e) wstępny szacunek zakresu robót i możliwych kolizji technicznych.
Zamawiający dokona oceny i akceptacji, która będzie podstawą dalszych prac.
Koncepcja musi ponadto spełniać wymagania dotyczące:
· bezpieczeństwa konstrukcji, 
· bezpieczeństwa pożarowego, 
· bezpieczeństwa użytkowania, 
· odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska w zakresie materiałów oraz wyposażenia, 
· ochrony przed hałasem i drganiami,
· wytycznymi określonymi przez Zamawiającego:
· hala o wymiarach około 15x45 m i wysokości ściany około 5 m, w konstrukcji stalowej, pokryta płytami warstwowymi, służąca do przechowywania zasobów niezbędnych dla obrony cywilnej w tym sprzętu ratowniczego, żywności, wody oraz środków medycznych,
· budynek biurowy w postaci budynku kontenerowego,
· dwa budynki sanitarne w postaci budynków kontenerowych – jeden z toaletami, drugi z prysznicami,
· utwardzenie terenu,
· ogrodzenie terenu,
· oświetlenie terenu,
· przyłącza wod.-kan. oraz energetyczne.
Wykonawca na podstawie koncepcji wykona: 
Przedmiar robót (szacunkowy)
· wyszczególnienie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,
· zestawienia materiałów i elementów.

Kosztorys inwestorski (szacunkowy)
· sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i KNR,
· zawierający koszt wykonania całości robót.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
· dla branży budowlanej,
· dla branży sanitarnej,
· dla branży elektrycznej.


1.2  Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)
Na podstawie zaakceptowanej koncepcji Wykonawca opracuje PFU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie PFU. PFU musi zawierać w szczególności:
Opis ogólny inwestycji
· cel zamówienia,
· charakterystyka istniejących pomieszczeń,
· parametry techniczne budynku,
· zakres projektowanej przebudowy.
Opis wymagań Zamawiającego
· wymagania funkcjonalno-użytkowe,
· rozwiązania architektoniczne,
· dostosowanie pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami (zgodne z Warunkami Techn.),
· wymagania BHP i PPOŻ,
· wymagania w zakresie wykończeń i trwałości materiałów,
· wytyczne dla instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
· opis robót budowlanych,
· standard wykonania prac,
· technologia realizacji,
· warunki organizacyjne.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację w wersji:
· papierowej (min. 3 egzemplarze),
· elektronicznej (PDF + edytowalne pliki DWG/DOC).
3. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Jednostka projektowania wykona na żądanie Zamawiającego 
za dodatkową opłatą.
§ 3
1. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania dokumentacji zgodnie z zaleceniem i założeniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z normami 
i normowanymi rysunkami oraz będzie wykonana tak, aby zgodnie z dostarczoną dokumentacją Zamawiający mógł zrealizować inwestycję w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot umowy będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


§ 4
1. Jednostka Projektowania zobowiązuje się do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania dokumentacji projektowej, w tym dokonania wizji lokalnej w terenie jeżeli zajdzie taka konieczność.
2. Jednostka Projektowania zobowiązuje się do wykonania następujących elementów zadania w terminie:
2.1 do 11.09.2026 r. - Wykonanie koncepcji budowy hali magazynowej, budynku biurowego oraz dwóch budynków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową urządzeń budowlanych, 
2.2 do 30.11.2026 r. - sporządzenie i dostarczenie dla Zamawiającego pozostałych dokumentów.
§ 5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawdzania poszczególnych faz dokumentacji w siedzibie Jednostki Projektowania przed terminem jej ukończenia, która zobowiązuje się udostępnić opracowywaną dokumentację do sprawdzenia także w siedzibach podwykonawców.
2. Po uzgodnieniu przez strony umowy treści uwag przekazanych w trybie określonym w niniejszym paragrafie, Jednostka Projektowania zobowiązana jest do ich wprowadzenia lub ustosunkowania się do nich w terminie 7 dni.
3. Uwagi wynikające ze zmian zakresu lub zmian założeń projektowych, skutkować będą sporządzeniem aneksu do umowy.
4. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uwag lub rozszerzenia zakresu umowy Jednostka Projektowania zakończy opracowanie poszczególnych faz dokumentacji 
i przekaże ją Zamawiającemu. 
5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.
1. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jest Protokół zdawczo–odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne za przekazaną Zamawiającemu dokumentację.
§ 6
1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot umowy na kwotę:
1. Za czynności, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.1:
netto: ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………. 00/100)
podatek VAT: ……….…… zł (słownie: ……………………………………………. 00/100)
brutto: …………………….zł (słownie: ………………………………………………. 00/100)
2. Za czynności, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.2:
netto: ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………. 00/100)
podatek VAT: ……….…… zł (słownie: ……………………………………………. 00/100)
brutto: …………………….zł (słownie: ………………………………………………. 00/100)
2. Zamawiający upoważnia Jednostkę Projektowania do wystawiania 
i przekazywania faktur bez podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.
§ 7
Strony ustalają, że za zgodą Stron można dokonać zmiany umowy w zakresie terminu, 
a także wynagrodzenia, jeżeli:
a) Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy,
b) w trakcie wykonywania umowy zmienią się w sposób istotny dla przedmiotu umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy,
c) wystąpią inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy.
§ 8
1. Jednostka Projektowania wystawi faktury zgodnie z cenami umownymi.
2. Zamawiający przekaże wynagrodzenie za wykonane prace na konto Jednostki Projektowania będące jej własnością wskazane w fakturach, w terminie do 30 dni 
od daty wystawienia faktury, jednak nie później niż do dnia 23.12.2026 r. 
§ 9
1. Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 
za które odpowiada Jednostka Projektowania w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za prace, od wykonania, których Zamawiający odstąpi,
b) opóźnienia w wykonaniu dokumentacji zgodnie z § 1 niniejszej umowy 
w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,
c) opóźnienia w usunięciu wad, w wysokości 0,5% wartości dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia obustronnie uzgodnionego terminu na usunięcie wad.
2. Wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia umownego.
3. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywać poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Jednostki Projektowania, Jednostka Projektowania zrzeka się autorskich praw majątkowych, a Zamawiający zleci dokończenie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy z zachowaniem przez niego postanowień ustawy „Prawo autorskie”, w zakresie zależnych praw autorskich.
§ 10
1. Jednostka Projektowania oświadcza, że przenosi, na podstawie niniejszej umowy, na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe z prawem dalszego przenoszenia tych praw w zakresie:
a) jednorazowego wykorzystania (realizacji) otrzymanej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji projektowej,
b) zwielokrotnienia dowolną techniką,
c) publikacji i reklamy,
d) wprowadzenia do pamięci komputera.
2. Przeniesienie praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy i dotyczy poszczególnych faz 
i elementów dokumentacji.
§ 11
1. Jednostka Projektowa może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, innej Jednostce Projektowania (podwykonawcy), za której działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania Podwykonawców jak za własne 
i z tego tytułu ponosi również odpowiedzialność. 
§ 12
1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyznacza: 
-  ……………………………….,  tel. ………………………………,  
            e-mail: ………………………….@........................................... 
2. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie obowiązków umownych będzie:
         -  Dawid Olejnik,  tel. 943739002  wew. 205,  
            e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl 
3. Osoby wymienione w p. 1 i 2 nie mają prawa samodzielnie zmienić postanowień umowy.
§ 13
Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:
Zamawiający zobowiązuje się do ścisłego współdziałania z Jednostką Projektowania we wszystkich czynnościach przed organami administracji.
§ 14
1. Odpowiedzialność Jednostki Projektowania za wady dokumentacji wygasa 
z upływem 2 lat od przekazania jej Użytkownikowi.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego Jednostce Projektowania wad dokumentacji Strony niezwłocznie, w terminie 3 dni ustalą zakres wad oraz terminy ich usunięcia.
§15
1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie (polisę) od odpowiedzialności cywilnej. 
2. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność względem Zamawiającego 
za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników sprawujących samodzielne funkcje techniczne.
§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim, przepisy o wynalazczości oraz Prawa Budowlanego. 
2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
3. W sprawach spornych Strony poddadzą się orzecznictwu Sądu Powszechnego.
§ 17
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.
§ 18
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
z których jeden przeznaczony jest dla Jednostki projektowania i jeden dla Zamawiającego.


                  Zamawiający:				  	        Wykonawca





                                                                      
Umowę przygotował i sprawdził 
pod względem merytorycznym:






      Kontrasygnata Skarbnika:
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